## Fiches à envoyer au coéquipier

Fiches à envoyer au coéquipier Gabarit de documentation à lui demander pour chaque lot (à réutiliser telle quelle) :

Commandes exécutées :

Résultat obtenu :

Captures / sorties brutes :

Problèmes rencontrés :

Ce qui reste à faire :

### LOT B — MikroTik / réseau

- Responsable : coéquipier

- Contexte : réseau destiné à isoler le honeypot du réseau réel, avec flux volontairement contrôlés

- À réaliser : segmentation, adressage, NAT, règles firewall, isolation honeypot ↔ réseau hôte

- Échéance : J3 (5/09)

- Résultat attendu : le honeypot est injoignable depuis le réseau interne réel, accessible uniquement selon le plan prévu

- Preuve à fournir : export de config, tests de connectivité (ce qui doit passer / ce qui doit être bloqué), captures

- Point important à lui transmettre : ne rien inventer — la config doit découler de la spec réseau (zones/rôles/flux) que je fournis avant qu'il commence, pas l'inverse

Le but : que le honeypot soit dans une bulle isolée. S'il se fait compromettre, ça ne doit jamais permettre de rebondir vers ton vrai réseau (ton PC, ta box, etc.). Le coéquipier doit configurer le routeur MikroTik pour créer ce cloisonnement : qui peut parler à qui, et qui ne peut pas.
Preuve attendue : config exportée + tests montrant "ceci passe / ceci est bloqué".
C'est la base de tout — rien d'autre ne peut être testé sérieusement tant que ce n'est pas fait.

Pas de préférence claire donc je pars sur l'hypothèse la plus courante (Wi-Fi + 1 port Ethernet), et je le signale — à confirmer avant que le coéquipier commence.

### Spec réseau — Zones / Rôles / Flux

Topologie retenue (compatible avec 1 seul port Ethernet + Wi-Fi) :

- Le laptop se connecte en Wi-Fi au MikroTik → zone ADMIN (pour gérer/consulter Kibana, etc.)

- Le laptop se connecte en Ethernet filaire au MikroTik → zone HONEYPOT, et c'est cette interface qui est bridée à la VM honeypot (pas à l'OS hôte)

- Résultat : la VM honeypot et le laptop lui-même sont sur deux zones différentes, même si c'est la même machine physique

⚠️ À vérifier avant de lancer le Lot B : ton MikroTik a-t-il du Wi-Fi intégré (série hAP) ? Sinon il faudra un point d'accès séparé branché sur le port ADMIN.

#### Zones et adressage

| Zone | Rôle | Plage IP proposée | Connexion |
| --- | --- | --- | --- |
| HONEYPOT | VM Cowrie/Glastopf/etc. | 10.10.10.0/24 | Ethernet filaire (VM bridée) |
| ADMIN | Laptop (host), gestion/analyse | 10.10.20.0/24 | Wi-Fi dédié |
| LAN_RÉEL | Réseau existant (tes autres appareils) | ton réseau actuel, inchangé | — |
| WAN | Internet (phase 2 seulement) | — | port MikroTik dédié |

#### Matrice de flux (ce que le coéquipier doit configurer sur le firewall)

| Source → Destination | Autorisé ? |
| --- | --- |
| HONEYPOT → LAN_RÉEL | Bloqué, sans exception |
| HONEYPOT → ADMIN | Bloqué |
| HONEYPOT → WAN (Internet) | Bloqué en phase 1 ; en phase 2, seulement les flux normaux de service (pas de sortie libre) |
| ADMIN → HONEYPOT | Autorisé (accès de gestion : SSH gestion, Kibana, etc.) |
| LAN_RÉEL → HONEYPOT | Bloqué (seul ADMIN a le droit d'atteindre le honeypot) |
| WAN → HONEYPOT | Bloqué en phase 1 ; en phase 2, uniquement port-forwarding vers les ports des services simulés (22/80/21/25 côté honeypot) |

#### Phasage

- Interne d'abord : tout est testé depuis ADMIN uniquement. Objectif : valider que l'isolement tient (LAN_RÉEL et HONEYPOT ne se voient jamais) avant d'exposer quoi que ce soit dehors.

- Externe ensuite : une fois Lot C validé en interne, on ouvre le port-forwarding WAN → HONEYPOT, service par service, pas tout d'un coup.

#### Ce qu'il doit te livrer comme preuve (rappel du gabarit)

- Export de la config MikroTik

- Tests de connectivité : LAN_RÉEL→HONEYPOT (doit échouer), ADMIN→HONEYPOT (doit passer), HONEYPOT→LAN_RÉEL (doit échouer)

- Captures des tests

#### LOT A — Python ()

- Responsable : coéquipier

- À réaliser : fiabiliser update_honeypot.py / create_dynamic_files.py (exécution sans erreur, effet vérifiable) + script de parsing des logs Cowrie/Glastopf vers CSV/JSON exploitable pour le mapping MITRE

- Échéance : première version J4, ajustements pendant l'exposition ()

- Résultat attendu : scripts qui tournent sans erreur, logs structurés

- Preuve à fournir : sorties de script, fichiers avant/après modification

Deux choses : rendre fiables les 2 scripts déjà écrits (comptes fictifs, fichiers dynamiques), et écrire un script qui transforme les logs bruts (Cowrie, Glastopf) en fichier CSV/JSON exploitable — c'est ce qui alimentera le mapping MITRE ATT&CK plus tard.
Ça démarre après le réseau, car tester ces scripts sur un honeypot pas encore isolé n'a pas de sens.

update_honeypot.py / create_dynamic_files.py dans le github dans la branche taches

### LOT C — Tests techniques ()

- Responsable : coéquipier

- À réaliser : matrice de tests (connexions attendues/interdites, scénarios internes de validation avant exposition), exécution continue pendant la fenêtre d'exposition

- Résultat attendu : preuve que le honeypot capture bien ce qu'il doit capturer

- Preuve à fournir : matrice remplie, résultats, anomalies identifiées

Vérifier concrètement que le honeypot capture bien ce qu'il doit capturer. Il construit un tableau (matrice) : "telle connexion doit passer / telle autre doit être bloquée", il exécute ces tests, note ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Sans ça, tu n'as aucune preuve que le dispositif fonctionne — c'est le garde-fou avant toute exposition réelle.